## 第二阶段：JS交互设计(JS部分项目进度表)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 张春保 | 日期 | 2019年12月2日 |
| 项目内容 | 暴风影音vip官网 <http://shop.baofeng.com/> | | |
| 项目周期 | 2019-12-02 至 2019-12-05 | | |
| 项目要求 | 总体要求：   1. 项目目录清晰，图片，css，js文件夹层次分明 2. 文件名最好见名知意，例如：index(首页)、register(注册)、login(登录)登 3. 图片名、文件夹名、文件名都不能出现中文名称 4. 用户注册   注册  要求：   1. 还原官网界面样式95%以上 2. 其他方式登录以及免费获取短信不做功能 3. 手机号以及密码分别需要做正则表达式验证，其中密码要求字母开头，数字字母结合，长度在8-12位，当焦点对于文本框失焦时以及点击注册按钮时都可以触发验证 4. 验证码随机产生，大小写字母以及数字结合 5. 用户登录   登录  要求：  1、还原官网界面样式95%以上  2、手机号以及密码分别需要做正则表达式验证，其中密码要求字母开头，数字字母结合，长度在8-12位，当焦点对于文本框失焦时以及点击登录按钮时都可以触发验证(文字显示，不做弹框)  3、使用数组对象进行模拟登陆数据，要求用户输入和模拟数据中的一致，方可登录，在登录时如果勾选了记住我，那么需要记录账号以及密码的cookie，当下一次进行登录时候账号以及密码默认显示在文本框上，但如果登录失败也选择了记住我，则不记录cookie  模拟数据例如：  [  {  “tel”:”13456565767”,  “pass”:”f564f65hj8”  }  ] | | |
| 项目完成进度汇报  (具体到贴页面图/代码图)  写清项目完成内容以及具体进度 | 基本完成了  页面样式还原到90%，项目要求的交互功能大多实现了，如密码，手机号输入的验证，  验证码生成，登录及注册检测已完成。  132  54 | | |
| 项目规定截止时间 | 2019-12-02 21:00前 | | |
| 未完成原因 |  | | |
| 计划完成时间 |  | | |
| 最终未完成原因 |  | | |

项目审核人：

日期：